ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ДОГОВОР

№  от регистъра на договорите ...............

Идентиф.№ ГД/2015/ОПОП/С/8

Днес, .......... 2015 г., в гр. Гоце Делчев, между страните:

1. Община Гоце Делчев, с адрес: гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2, ЕИК 000024745, представлявана от Владимир Кръстев Москов – кмет на общината и Антоанета Любомирова Пенкова – началник отдел „счетоводство”, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,

и

2. ....................................... (наименование на фирмата-изпълнител), със седалище и адрес на управление: ......................................, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ..................., Идентификационен номер по ДДС ................., представлявано от ........................ (трите имена), определен за изпълнител след проведена ………………… (вид процедура) процедура за възлагане на обществена поръчка № /……………./ (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки), публична покана № ……………………………………. (уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки), наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

въз основа на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, Заповед №…../……. от кмета на общината, Протоколи №№……………………,

се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши:  “Ремонт на път BLG1096/ІІ - 19 гр.Гоце Делчев – с.Мосомище, км 0+000 до км 1+756”, на три етапа, в съответствие с количествено-стойностните сметки (КСС, Приложение 1,2, 3 и 4), които са неразделна част от този договор.

Изпълнителят е длъжен да изпълни първа част от ремонта, съгласно количествено – стойностна сметка Приложение №2.

Изпълнителят е длъжен да изпълни втора и трета част от ремонта, съгласно количествено – стойностни сметки Приложение №3 и 4, при отпуснато допълнително финансиране.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА, ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. Стойността на ремонта по този договор, съгласно КСС за целия обем на поръчката е  в размер на .................. лева без ДДС и .................. лева с ДДС, в т.ч. 10% непредвидени (допълнително възникнали) количества и видове работи. Тази договорена цена е крайна и не подлежи на корекции. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я надхвърли в хода на изпълнение на цялостния ремонт, разходите за надвишението са за негова сметка.

Чл.2.1. Стойността на ремонта по този договор, за първия етап от поръчката, съгласно КСС Приложение №2 за първия етап на поръчката е  в размер на .................. лева без ДДС и .................. лева с ДДС, в т.ч. 10% непредвидени (допълнително възникнали) количества и видове работи. Тази договорена цена е крайна и не подлежи на корекции. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я надхвърли в хода на изпълнение на цялостния ремонт, разходите за надвишението са за негова сметка.

Чл. 3. (1) Гаранцията за добро изпълнение по този договор е .................. лева (3% от стойността на първия етап от поръчката по чл. 2.1. без ДДС) и се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

............................................................................................................... .

(2) Гаранцията за добро изпълнение се възстановява до 2 месеца след приемане на първия етап от обекта и подписване на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на първи етап от ремонта  - окончателно плащане – в срок до 25 работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение №3 към договора.

(2) В случай на сключен договор за подизпълнение, окончателното плащане по този договор се извършва след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.

IІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на първи етап от предмета на този договор е .......... месеца след сключването му. Срокът започва да тече от датата на издаване на Приемо – предавателен протокол за предаване и приемане на строителната площадка до подписване на Акт образец №19 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен заради неблагоприятни атмосферни условия, при съгласие на двете страни по договор и при спазване на действащата нормативна уредба, включително на ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. (1) Двете страни по този договор не могат да го променят или допълват.

(2) Изменение на този договор се извършва с допълнително споразумение към същия и се допуска по изключение, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

1. промяна в сроковете на договора, или

2. частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство, но не повече от 20%  от договорената стойност без ДДС, когато това е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не води до увеличаване стойността на договора, или

3. намаляване общата стойност на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности.

(3) При изменение на договора по ал. 2, т. 2, се съставя протокол за корекционна сметка  за доказване на допълнителни количества и нови видове СМР/СРР, който се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, изпълнител, технически ръководител.

(4) Единичните цени на допълнително възникналите видове работи се изчисляват на база разходни норми за труд, механизация и материали, а цените на материалите се доказват с фактури.

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка (с подписано Приложение – приемо – предавателен протокол за предаване и приемане на строителната площадка) в 5-дневен срок от подписване на този договор;

2. да приеме в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя изпълнението на дейност по този договор, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение (важи в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение към този договор);

3. да подпише Акт обр.19 в случай, че няма забележки по изпълнението на първия етап от ремонтните дейности, а в последствие на втория и третия етап;

4. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок, след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

5. да осигури за своя сметка средства (извън стойността по чл. 2, в т.ч. извън заложените 10% непредвидени работи) за изпълнението на непредвидени количества и видове СМР/СРР, без които е невъзможно да се изпълнят последващи видове работи по този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които по време  на изпълнението на договора възникнат: смърт или злополука на което и да е физическо лице на обекта; загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни ремонтните дейности в договорения срок;

2. да влага в ремонтните дейности качествени материали и изделия, отговарящи на техническите изисквания на Европейския съюз и по БДС;

3. да обезпечи необходимите за работата му машини и съоръжения;

4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (при необходимост), възможността за извършване на контрол по изпълнението на работите на обекта;

5. да съставя всички актове и протоколи по време на строителството, а случай, че за обекта има издадено разрешение за строеж, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съставя изискуемите по Наредба №3 САПВС актове и протоколи;

6. да осигури, при необходимост, документи от съответните инстанции за осъществяване на дейността по този договор;

7. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати от него грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол на обекта, и/или от органите на местната и/или на държавната власт;

8. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за съставяне на протокола за установяване годността за ползване на обекта;

9. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му с протокола за установяване годността за ползване на обекта;

10. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверени копия от валидни за целия период на договора застрахователни полици, във връзка със застраховането по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, вкл. на безработните;

11. да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпили промени на адреса му,  банковата му сметка и др.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за безопасността на работници и други лица при изпълнение на предмета по този договор.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнител в случай, че не е заложил такъв в документите си за обществената поръчка, т.е. не е посочил подизпълнител в Приложение – Декларация подизпълнители ОБРАЗЕЦ №3.

## Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно причини щети, той е длъжен да ги възстанови, като разходите са за негова сметка.

Чл. 11. В случай, че за целите на изпълнението на договора се налага ползване на взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно съответната действаща нормативна уредба.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 12. (1) Гаранционния срок, който е приет с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответстващ на действащата Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове е ………………………:

(2) При поява на дефекти по време на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 14-дневен срок от получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за дефекти в изпълнените видове работи, появили се в резултат на неправилна експлоатация след приемането на обекта.

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с 10-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:

1. неизпълнение на задълженията по чл. 10 и/или нарушаване на разпоредбата на чл. 11 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. виновно неизпълнение на СМР/СРР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока по чл. 6, ал. 1;

3. установени от контролен орган нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно нормативната уредба.

(3) Този договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на възникнали след сключването му обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения по същия договор. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди.

VІI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 14. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 13, ал. 1, страните не си дължат неустойки.

Чл. 15. (1) При прекратяване на договора по реда на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договорените без ДДС, но неизпълнени СМР/СРР. Освен неустойката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, стойността на действително претърпените вреди и пропуснати ползи след доказването им по надлежния ред.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% от договорената стойност без ДДС по чл. 2, в случай на извършени от него нарушения на правилата за ЗБУТ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% от договорената стойност без ДДС по чл. 2, в случай на неспазени срокове по чл. 13, ал. 1.

Чл. 16. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са в резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията по този договор, се възстановяват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционните срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на направените разходи за отстраняването им, както и обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи в размер не по-малко от удържаната гаранция по чл. 3, ал. 1 от този договор.

Чл. 18. При забавено изпълнение на задължение, произтичащо от този договор, неизправната страна дължи на изправната, освен предвидените по-горе санкции, и неустойка за забава в размер на 0.5% от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

Чл. 19. При неизпълнение на задължение, произтичащо от този договор, неизправната страна дължи на изправната, освен предвидените по-горе санкции, и неустойка за неизпълнение в размер на 10% от стойността по договора.

VІIІ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 20. (1) В случай на предявена претенция, възникнало противоречие или спор между двете страни във връзка с този договор, се прилага следната процедура за уреждане:

1. Засегнатата страна се задължава да уведоми писмено другата страна за естеството на предявяваната претенция, възникналото противоречие или спор не по-късно от 7 дни от момента на възникването;

2. При получаване на уведомление по т. 1, представителите на двете страни се задължават да започнат консултации с цел постигане споразумение по претенцията, възникналото противоречие или спора, без да се стига до прекъсване изпълнението на дейността по договора.

(2) При непостигане на съгласие по ал. 1, т. 2, спорът се отнася за решаване пред съответния компетентен орган.

ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Неразделна част от този договор са Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КСС Приложение №1 и 2.

Чл. 22. Настоящият договор е съставен в 3 еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един за Изпълнителя.

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..........................………………... (име, длъжност, подпис и печат) ..........................………………... (име и подпис на гл. счетоводител) | ИЗПЪЛНИТЕЛ: …….........................………................. (име, длъжност, подпис и печат) |
| --- | --- |