Образец 12

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ …………

от Регистъра на договорите

Днес, на _____________ г., в гр. Гоце Делчев, между подписаните:

1. Община Гоце Делчев, представлявана от Владимир Кръстев Москов - кмет на Община Гоце Делчев и Антоанета Любомирова Пенкова – началник отдел “Счетоводство”, БУЛСТАТ 000024745, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. _________________________________________________________________, със седалище и адрес на управление гр./с. ________________, ул. “______________________________” № ____, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК __________________, представлявано от __________________________________, ЕГН ________________, притежаваща лична карта № _____________/___________ година, издадена от МВР _________________, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

на основание чл. 41 и чл. 74, ал. 1 Закона за обществените поръчки, заповед № _______/_________ година, издадена от кмета на общината, влязла в законна сила на _________________ г. (определение №_________ от ____________ г., издадено от ____________________ за допускане на предварително изпълнение) се сключи настоящия договор при следните условия:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.	Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: „Аварийна подмяна на канализационни и водопроводни клонове в гр. Гоце Делчев и с.Лъжница по седем обособени позиции”, за Обособена позиция №.......

(2) При изпълнението на дейностите по ал. 1 Изпълнителят ще ползва/няма да ползва подизпълнители:

| Наименование на подизпълнителя | Вида на работите, които ще извършва | Дела на участие |
| --- | --- | --- |

# ІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 2. Мястото на изпълнение по смисъла на договора е община Гоце Делчев.

Чл. 3. (1) Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 3 месеца от сключване на договора, в това число:

1. Срок за приключване на строително-монтажните работи (СМР) по обекта предмета на поръчката в съответствие с Линейния календарен график за изпълнение на СМР – до ………………. (……………….) календарни дни. Срокът започва да тече от датата, на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., на която Възложителя предоставя на Изпълнителя достъп до строителната площадка и е до датата на подписване на Акт обр. 15.

2. Срок за отстраняване на дефекти по изпълнените СМР.

(2) В срока по ал. 1, т.1 Изпълнителят ще изпълни СМР в междинни срокове, определени в съответствие с Линейния календарен график за изпълнение на СМР, представен с Техническото предложение.

(3) В случай на спиране на строителството, вследствие на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, по нареждане на общински или държавен орган, при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, срокът по ал.1 спира да тече.

(4) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, по нареждане на общински или държавен орган, при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, срокът по чл.3, ал.1, т.1 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5) Ако спирането на строителството по чл.3, ал.1, т. 1, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното му преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

# ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата цена за изпълнение предмета на договора е до ______________________ (словом) лева без ДДС, непредвидени разходи в размер на ________________________ без ДДС, ___________________________ (словом) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на изпълнителя.

(2) Сумата по предходната алинея включва:

- разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

- цената на Финансовия риск;

- разходите за покупка на влаганите Строителни продукти;

- разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които Изпълнителя трябва да извърши, както и тяхната единична цена;

- всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по Договора.

(3) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се извърши със заменителна таблица по образец на Възложителя.  Заменителните таблици по време на изпълнение на строителството се приемат с протокол между изпълнителя, проектанта, възложителя и консултанта по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимост.

(4) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

(5) Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР.

Чл. 5. (1) Възложителят няма да предостави аванс.

Чл.6. (1) Междинните плащания в размер до 80 % се извършват въз основа на:

1. количествено-стойностна сметка. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция;

2. задължителни актове и протоколи по Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с наредба 02/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти Наредба № 3 от 31.07.2003 г., както и надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР;

3. акт за изпълнени СМР подписан от Изпълнителя и Възложителя;

4. данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на сертификата от страна на Възложителя.

(2) Ако при приемане на СМР (Акт обр. 15), съответно на етапа, са констатирани недостатъци, до отстраняването им Възложителят може да задържи от дължимата цена сума, която надвишава с 20% стойността на некачествено извършените работи.

(3) Окончателното разплащане се извършва след приемане на обекта от Възложителя.

(4) Плащанията се извършват в срок до 35 (тридесет и пет) работни дни от представяне на документите в ал. 1 и 3.

# ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. (1) При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в оригинал на задълженията си по него, включително и качество на извършените СМР, предмет на договора, в размер на 3% от сумата чл. 4, ал. 1 без ДДС - ________________ (словом) лева.

(2) Гаранцията се предоставя под формата на парична или банкова гаранция. Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от Изпълнителя. Ако гаранцията за изпълнение на договора бъде под формата на парична сума, съща ще бъде възстановена по сметка, посочена от Изпълнителя.

(3) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) работни дни след приемане на обекта от Възложителя, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

(4) При спиране на срока за изпълнение на СМР, Изпълнителят е длъжен да увеличи срока на валидност на гаранцията за изпълнение.

Чл. 10. (1) Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя.

(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 11. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на договора, Възложителят има право да прекрати Договора едностранно.

Чл. 12. (1) Възложителя задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд или в случай на неизпълнение от страна на Изпълнителя на уговорените в този договор задължения.

(2) Възложителят не дължи лихви за периода, през които средствата законно са предстояли при него.

# V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл.13. За окончателно предаване на обекта на Възложителя се подписва двустранен приемо – предавателен протокол между страните.

(2) За окончателно изпълнение на строителството се счита датата на подписване от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта на констативен акт образец 15.

(3) Приемането на целия обект се извършва съгласно Наредба №2/31.07.2003 г., а съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 от 2003 г.

(4) Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(5) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора на свой риск.

(2). Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от Изпълнителя.

(3). Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите етапи, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предвиди, освен ако погиването или повреждането е по вина на Изпълнителя или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

# VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. (1) Изпълнителят е длъжен:

- да започне работа незабавно след подписване на договора;

- да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности;

- да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, отговарящи на БДС и отраслови норми, както и да извършва качествено СМР. Материалите, предварително съгласувани с Възложителя се доставят със сертификат/декларация за съответствие и качество;

- да осигури разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта и тяхното осигуряване са за сметка на Изпълнителя;

- да извърши необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

- да организира дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по СМР, в съответствие с изискването на българското законодателство.

- да съставя строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;

- отстраняване на дефектите, установени при предаването на Строежа;

- да отстранява дефекти в Гаранционните срокове.

- да поставя информационни табели на Строежа, съдържащи пълна информация за изпълняваните СМР, съгласно ЗУТ.

- да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено в определените срокове;

- да предостави на Възложителя договорената документацията с необходимото съдържание за използването и по предназначение;

- да познава всички релевантни закони, актове и наредби, които биха могли да повлияят или да се отнасят по някакъв начин към дейностите по откритата процедура и договора. В частност те трябва да се подчиняват на ЗУТ и съответните му наредби, както и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

- да осигурява материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството;

- да осигурява условия за осъществяване на контрол от страна на Възложителя и представителите на лицето упражняваща надзор на обекта по време на строителството;

- да изпълнява предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа, които са задължителни за него;

- да представи при поискване от Възложителя и представителите на лицето упражняващо надзор на обекта по време на строителството, информация свързана с изпълнението;

- да изпълни възложената работа с квалифицирани работници и постоянно техническо ръководство;

(2) Ценообразуването на възложените СМР да се извърши съобразно единични и крайни цени за отделни видове работи, посочени в ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор;

(3) Възложените работи се приемат с акт за изпълнени строителни дейности.

(4) При проверки на място от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

(5) Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(6) Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередовности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(7) Изпълнителят са задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Чл.14. Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от изпълнителя.

Чл. 15. Изпълнителят гарантира за качественото изпълнение на строителството в рамките на възможните допуски по БДС, при спазване на валидните по договора нормативи, предписания и правила за строителство.

Чл. 16. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 17. Изпълнителят е длъжен да има застраховка за професионална отговорност за дейността си и за целия срок по този договор, съответстваща на категорията на строежа, съгласно правилата на Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството.

Чл. 18. (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на изпълнителните работи.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството са за сметка на изпълнителя.

(3) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло изпълнителя. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

Чл. 19. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 20. Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка в технологично определения срок за съответния вид работа, считано от датата на писменото му уведомяване появили се недостатъци от некачествено извършена работа или вложени некачествени материали по време на строителството.

Чл. 21. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на договора;

2. да иска уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 22. Възложителят се задължава:

1. да предостави цялата си налична техническа документация за обектите на Изпълнителя;

2. да предостави на Изпълнителя строителна площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор;

3. да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта съгласно одобрения график;

4. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол по време на изпълнение на договора;

5. да съдейства за изпълнението на договореното, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

6. да приеме в срок изпълнените работи от Изпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор;

7. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя;

8. да освободи гаранцията за изпълнение, ако е отпаднала необходимостта от нея.

Чл. 23. Възложителят има право:

1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;

2. да иска от Изпълнителя да изпълни предмета на договора в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

Чл. 24. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл. 24. (1) Контролът и приемането на извършените, съгласно договора работи се осъществява от страна на Възложителя под формата на инвеститорски контрол.

(2) В 5-дневен срок от подписване на договора Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за лицата, които ще изпълняват инвеститорски контрол.

Чл. 25. Предписанията на проектанта и лицата, упражняващи строителен надзор, вписани в дневника на строежа, са задължителни за Изпълнителя.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл. 26. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 60 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в 3-дневен срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, Изпълнителят не може да се позова на непреодолимата сила;

(4) В случаите на възпрепятстване на Изпълнителя поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(7) В случай, че Страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на Датата на приключване.

(8) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 27. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 28. (1) Изпълнителят се задължава в Гаранционните срокове да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация.

(2) Изпълнителят отстранява за своя сметка всички работи по ремонти, поправки на дефекти, недостатъци и други пропуски, установени по време на гаранционния срок, ако те се предизвикани от некачествени материали и/или изпълнение.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 3 дни след уведомяването, страните съставят констативен протокол за дефектите и определят минималния технологично необходим срок за отстраняването им.

(4) В случай че Изпълнителят откаже или неотстрани констатираните дефекти, Възложителят има право да възложи отстраняването на дефектите на трети лица.

Чл. 29. За не изпълнение на задължението по чл. 28, ал. 1 и 2, и възлагането отстраняването на дефектите на трето лице Изпълнителят дължи на Възложителя сума равняваща се на двойния размер на направените разходи за отстраняването на дефектите, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

Чл. 30. Гаранционен срок за изпълнените СМР е______________ месеца, съгласно Техническото предложение.

Чл. 31. Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на строежа на Възложителя.

Чл. 32. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което Строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

Чл. 33. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от непредвидено обстоятелство.

Х. НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 35. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското законодателство.

Чл. 36. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 3 Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.01% от общата цена по чл. 4, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % общо.

Чл. 37. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 20% от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок Изпълнителят дължи неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл. 38. Плащането на неустойката не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди над размера на неустойката.

Чл. 39. (1) Възложителят удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по договора (ако има такова) или от гаранцията за изпълнение на договора, а когато сумата на неустойката е по-голяма от всяко от тях същата се удържа и от двете, но общо удържаните суми не могат да надвишават сумата на неустойката.

Чл. 40. Всички спорове по настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимоизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.

Чл. 41. В случай, че не се постигне съгласие по настоящия договор, или постигането на това не бъде доброволно изпълнено от някоя от страните, спорът се отнася за разрешаване от компетентния съд.

Чл. 42. За всички неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 43. Страните по договора не могат да го изменят. Изменението се допуска по изключение в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 44. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните изразено писмено;

2. с извършване и предаване на договорената работа;

3. при обективна невъзможност за изпълнение, констатирана с протокол. В този случай Възложителят заплаща изпълнената поръчка до настъпване на обективната невъзможност;

4. едностранно от Възложителя при виновно неизпълнение на задълженията от Изпълнителя;

5. едностранно от Възложителя при констатирано текущо некачествено изпълнение обхващащо 20% от извършените СМР.

(2) Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта, да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на изпълнителя стойността на извършените до момента на отказа работи.

(3) Ако вследствие на едностранното прекратяването на договора по предходната алинея Изпълнителят претърпи вреди, Възложителят е длъжен да го обезщети, но за не повече от разликата между общата цена за обекта и заплатената по предходната алинея сума.

(4) Ако стане явно, че Изпълнителят ще просрочи предаването на обекта като цяло с повече от 30 дни или няма да я извърши строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай той заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителя може да претендира обезщетение.

# ХII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 46. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност

Чл. 47. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло;

Чл. 48. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 49. (1) Адресите на страните по договора са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Община Гоце Делчев					________________________

адрес: гр. Гоце Делчев, 					Седалище: ______________

ул. “Царица Йонна” 2					ул. “________________” №

БУЛСТАТ: 000024745					ЕИК: ___________________

тeл.: 0888006080						тел.: ___________________

факс: 0889848685						факс: __________________

e-mail: oba@gocenet.net					e-mail:__________________

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл.50. Всички изменения и допълнения на настоящия Договор са действителни само ако са съставени в писмен вид и са подписани от страните

Чл.51. Договорът влиза в сила от момента на подписването от последната страна.

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднакви екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.

# ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩИНА				УПРАВИТЕЛ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

_________________					_________________

ВЛАДИМИР МОСКОВ

# Н-К ОТДЕЛ “СЧЕТОВОДСТВО”

# ____________________

#### АНТОАНЕТА ПЕНКОВА