***ІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ***

Настоящата методика служи за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата спецификация.

1. **Критерий за оценка на офертите**

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е *„икономически най-изгодна оферта”.*

1. **Показатели за формиране на комплексната оценка**

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. Максималната оценка се определя на 50 точки.

### Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Съкращение | Показател | Макс. бр. точки |
| ***ТО*** | ***Оценка на работната програма и ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА*** | ***30*** |
| ***ФО*** | ***Оценка на предложената от участника цена*** | ***20*** |
| **ОБЩО:** | | ***50*** |

### Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

***КО = ТО + ФО***

Комплексната оценка се получава въз основа на сбора на стойностите на оценката на техническото предложение и на оценката на предложената от участника цена.

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

1. **Определяне на Оценката на работната програма и организацията за изпълнение на поръчката (ТО)**

Участникът следва да предложи своята концепция за изпълнение на поръчката, включваща конкретно описание на дейностите и задачите, които екипът следва да извърши, съгласно изискванията и спецификата на поръчката. В случай, че участник предложи концепция за изпълнение на поръчката, в която не са засегнати всички дейности от Техническата спецификация и не са предвидени конкретни задачи за изпълнение на дейностите или предложените срокове са по-големи от максимално заложените, този участник се отстранява от участие и офертата му не се допуска до класиране.

Точките по показател „Оценка на работната програма и организацията за изпълнение на поръчката” („ТО”) ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следния начин:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Съкращение: | **Показател за оценка на техническото предложение** | **Бр. точки** |
| ***ТО*** | Работна програма и организация за изпълнение на поръчката | ***30*** |
| ***Участникът е описал всички дейности, които ще бъдат извършени при изпълнение на предемета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя резултати, като за всяка една от дейностите са описани конкретни взаимосвързани и последователни задачи, необходими за реализирането на съответната дейност.***  ***В допълнение в техническото предложение на участника:*** | | |
|  | -Представени са конкретните задължения на експертите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи, които Участникът ще извърши, като са посочени конкретни срокове за изпълнението на задачите. Представена е организационна структура на екипа за изпълнение, включваща както ключови, така и неключови експерти, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване. Мобилизацията на експертите е отразена в план-графика за изпълнение на поръчката. | ***5*** |
|  | -Представени са конкретните задължения на експертите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи, които Участникът ще извърши, като са посочени конкретни срокове за изпълнението на задачите. Представена е организационна структура на екипа за изпълнение, включваща както ключови, така и неключови експерти, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване. Мобилизацията на експертите е отразена в план-графика за изпълнение на поръчката.  **В допълнение, изпълнено е едно от следните условия:**  -Предвидени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, като част от подхода за узправление изпълнението на поръчката  или  -Предвидени са конкретни мерки и механизми за осигуряване на вътреекипната комуникация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при комуникацията с Възложителя. | ***15*** |
|  | -Представени са конкретните задължения на експертите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи, които Участникът ще извърши, като са посочени конкретни срокове за изпълнението на задачите. Представена е организационна структура на екипа за изпълнение, включваща както ключови, така и неключови експерти, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване. Молбилизацията на експертите е отразена в план-графика за изпълнение на поръчката.  **В допълнение, изпълнени са и двете условия:**  -Предвидени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, като част от подхода за узправление изпълнението на поръчката.  -Предвидени са конкретни мерки и механизми за осигуряване на вътреекипната комуникация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при комуникацията с Възложителя. | ***30*** |

1. **Определяне на Финансовата Оценка (ФО)**

### Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 20 (двадесет) точки.

**ФО = (ФО min /ФО n) х 20 точки**

където:

**ФО** - финансовата оценка на оценяваната оферта, която се изчислява до втория знак след десетичната запетая

**ФО min –**  най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС

**ФО n** - е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без ДДС).

### Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване правилото, че при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

### По-благоприятно предложение

Когато офертата на участник съдържа цена, която е с повече от 20 на сто по – благоприятна (по-ниска) от средната стойност на съответните цени в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване, съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП.

Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това.

При непредставяне на писмената обосновка в срок или при преценка на комисията, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

### Комисията си запазва правото да изисква от участниците писмено представяне на разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

***ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.***

***В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниската цена. При условие че и цените на участниците са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.***

***Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако по реда описан по-горе не може да се определи коя е икономически най-изгодна оферта.***